# Lancement de mission : refonte du parcours client de Verdane

mardi 27 octobre 2026 à 10:00 · 52 min · Google Meet

Compte rendu généré par IA à partir de l'enregistrement, à vérifier avant diffusion.

## Participants

- Claire Morvan

- Hugo Tessier

- Nadia Benali

- Julien Carrel

## Résumé

Verdane confie au Cabinet Lisière la refonte de son parcours client en ligne, de la fiche produit à la confirmation de livraison. L'objectif est chiffré : faire passer le taux d'abandon de panier de 71 % à moins de 60 % d'ici juin 2027.

La mission commence par un audit de quatre semaines : données d'audience, douze entretiens clients, puis un atelier avec les équipes. Un comité de pilotage se réunit toutes les deux semaines. Reste à décider si l'application mobile entre dans le périmètre.

## Décisions

- La mission couvre le parcours en ligne, de la fiche produit à la confirmation de livraison. Le service après-vente reste hors périmètre pour cette phase.

- Le taux d'abandon de panier est l'indicateur principal : 71 % aujourd'hui, objectif sous 60 % en juin 2027.

- Un comité de pilotage se tient un mardi sur deux à 10 h, avec Nadia Benali et Claire Morvan. Le premier a lieu le 17 novembre.

- Verdane ouvre au cabinet un accès en lecture à son outil d'analyse d'audience.

## Actions

| Responsable | Action | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Julien Carrel | Ouvrir au cabinet l'accès en lecture à l'outil d'analyse d'audience. | 2026-11-02 | Fait |
| Claire Morvan | Envoyer la note de cadrage et le planning détaillé de l'audit. | 2026-11-04 | À faire |
| Nadia Benali | Transmettre la liste de douze clients volontaires pour les entretiens. | 2026-11-06 | À faire |
| Hugo Tessier | Planifier les entretiens clients et partager le guide d'entretien. | 2026-11-10 | À faire |
| Julien Carrel | Extraire les données d'abandon de panier des six derniers mois, par étape du parcours. | 2026-11-13 | À faire |
| Hugo Tessier | Préparer la synthèse de l'audit pour le comité de pilotage du 1er décembre. | 2026-11-27 | À faire |

## Avancement par chantier

- Cadrage : périmètre, objectif et gouvernance validés pendant la réunion.

- Audit des données : démarre dès l'ouverture de l'accès à l'outil d'analyse d'audience.

- Entretiens clients : guide en préparation, recrutement des participants à lancer.

## Jalons et échéances

- 4 novembre : note de cadrage et planning détaillé.

- 17 novembre : premier comité de pilotage.

- 1er décembre : restitution de l'audit.

- Juin 2027 : taux d'abandon de panier sous 60 %.

## Risques et points de blocage

- Les données d'audience ne remontent qu'à six mois : la comparaison avec les dernières fêtes de fin d'année sera partielle.

- La mise à jour du site prévue au printemps par l'équipe e-commerce peut chevaucher les recommandations : à coordonner avec Julien Carrel.

## Arbitrages demandés

- Inclure ou non l'application mobile dans le périmètre : décision attendue au comité du 17 novembre.

## Questions ouvertes

- L'application mobile entre-t-elle dans le périmètre de l'audit, ou seulement le site ?

- Le budget des changements recommandés sera-t-il voté avant le début de 2027 ?

- L'équipe logistique doit-elle participer aux entretiens qui portent sur la livraison ?

## Chapitres

- 0:00 · Tour de table et attentes de Verdane

- 6:40 · Le parcours actuel et ses points de friction

- 18:15 · Périmètre de la mission

- 29:50 · Indicateur suivi et objectif chiffré

- 39:30 · Méthode : audit, entretiens, atelier

- 47:10 · Organisation et prochaines étapes

## E-mail de suivi

Objet : Lancement de la mission parcours client, compte rendu et prochaines étapes

Bonjour Nadia, bonjour Julien,

Merci pour ce rendez-vous de lancement. Voici ce que nous en retenons.

Nous démarrons par un audit de quatre semaines du parcours en ligne, de la fiche produit à la confirmation de livraison. L'indicateur suivi est le taux d'abandon de panier, aujourd'hui de 71 %, avec un objectif sous 60 % en juin 2027.

Pour avancer :
- Julien, l'accès en lecture à l'outil d'analyse d'audience : c'est fait, merci ;
- Nadia, la liste des douze clients volontaires pour les entretiens, d'ici le 6 novembre ;
- de notre côté, la note de cadrage et le planning détaillé le 4 novembre.

Il reste à trancher l'inclusion de l'application mobile. Nous proposons de l'inscrire à l'ordre du jour du premier comité de pilotage, le 17 novembre.

Belle journée,

Claire Morvan
Cabinet Lisière